|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | | **소 속 :** | | **NAT창선** | |
| **성 명 :** | | **김태현** | |
| **날 짜** | **2023년 07월 25일 (화)** | | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 07월 24일~ 07월~28일)** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **목 표** | | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | | 1. **전체 망 구현**   -본사 망 구현 및 라우팅(완)  -지사 망 구현 및 라우팅   1. **서버 및 세부 기능 구현**   -이중화 및 세부 기능 구현  -DHCP,DNS,DB 서버 구현  -Web,FTP,CA,Log서버 구현   1. **세부 문서 작성**   -WBS 수정(완)  -기술 로직 관련 문서 작성   1. -계획서 및 보고서 수정 | | | | 15% | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | | |
| **전 일**  **실시사항** | | **전체 망 구성**  -본사 망 구성 및 라우팅(완)  (vlan,라우팅,hsrp)  -지사 망 구성 및 라우팅(진행중)  (vlan,라우팅,hsrp)  **문서 작성**  -WBS보완(완)  -포트맵 및 ip 맵 추가 작성(완) | | 미실시 일정  -지사 망 구성 및 라우팅  피드백  -지사 망 구성 마무리  -제발 일정 보고 구현해주세요~ | | | | |
| **금 일**  **예정사항** | | **전체 망 구성**  - 지사 망 구성 마무리  - 본사 및 지사 ACL,NAT,EEM 기능 구현  - VPN기능 구현 및 본사 지사 통신 테스트  **문서 작성**  -config 정리 문서 작성  -구현 기술 가이드 문서 작성 | | | | | | 비 고 |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 | | 나를 죽이지 못하는 고통은 나를 강하게 할 뿐 | 전 체  지시사항 |  | | | | |