|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | | **소 속 :** | | **NAT창선** | |
| **성 명 :** | | **김태현** | |
| **날 짜** | **2023년 07월 27일 (목)** | | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 07월 24일~ 07월28일)** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **목 표** | | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | | 1. **전체 망 구현**   -본사 망 구현 및 라우팅(완)  -지사 망 구현 및 라우팅(완)   1. **서버 및 세부 기능 구현 (목요일까지)**   -이중화 및 세부 기능 구현(완)  -DHCP,DNS,DB 서버 구현(80%,dhcp)  -Web,FTP,CA,Log서버 구현(80%,log)   1. **세부 문서 작성**   -WBS 수정(완)  -기술 로직 관련 문서 작성(진행중)   1. -계획서 및 보고서 수정(진행중) | | | | 70% | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | | |
| **전 일**  **실시사항** | | **서버 및 세부 기능 구현 (목요일까지)**  -이중화 및 세부 기능 구현 (완)  -DHCP,DNS,DB 서버 구현 (DHCP미완)  -Web,FTP,CA,Log서버 구현 (log 미완)  **문서 작성**  -서버 구축 문서 작성(미완)  -구현 기술 가이드 문서 작성(40%) | | 미실시 일정  -서버 구축(DHCP,Log)  -구현 기술 가이드 문서 작성  -서버 구축 문서 작성  피드백  - 창선이는 고생했으니 쉬자  - 서버 및 구현 기술 가이드 문서 작성  (본인이 구현한 기술에 대해 각자 작성 후 충호가 정리) | | | | |
| **금 일**  **예정사항** | | **서버 및 세부 기능 구현 (목요일까지)**  -DHCP,DB,Log 서버 구현  -이중화 마무리  -전체 테스트(ping,패킷 모니터링,서버 동작 확인)  **문서 작성**  -서버 구현 과정 문서 작성  -구현 기술 가이드 문서 작성  -계획서 수정 | | | | | | 비 고 |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 | | **중요한 과학 혁명들의 유일한 공통적 특성은, 인간이 우주의 중심이라는 기존의 신념을 차례차례 부숨으로써 인간의 교만에 사망선고를 내렸다는 점이다** | 전 체  지시사항 |  | | | | |