|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | | **소 속 :** | | **NAT창선** | |
| **성 명 :** | | **김태현** | |
| **날 짜** | **2023년 07월 28일 (금)** | | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 07월 24일~ 07월28일)** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **목 표** | | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | | 1. **전체 망 구현**   -본사 망 구현 및 라우팅(완)  -지사 망 구현 및 라우팅(완)   1. **서버 및 세부 기능 구현 (목요일까지)**   -이중화 및 세부 기능 구현(미완, 기존 방식에서 변경)  -DHCP,DNS,DB 서버 구현(완)  -Web,FTP,CA,Log서버 구현(80%,log)   1. **세부 문서 작성**   -WBS 수정(완)  -기술 로직 관련 문서 작성(진행중)   1. -계획서 및 보고서 수정(진행중) | | | | 75% | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | | |
| **전 일**  **실시사항** | | **서버 및 세부 기능 구현**  -DHCP,DB,Log 서버 구현(완)  -이중화 마무리(미완)  -전체 테스트(단일 테스트 완료, 전체 테스트 미완)  **문서 작성**  -서버 구현 과정 문서 작성(진행중)  -구현 기술 가이드 문서 작성(진행중)  -계획서 수정(진행중) | | **미실시 일정**  -서버 구축(Log)  -구현 기술 가이드 문서 작성  (보안,라우팅,HA,서버)  -서버 이중화  -테스트  **피드백**  - 기존 서버 이중화 구현 방식의 단점 등을 고려하여 변경 하기로 결정 시간적 여유가 없다면 기존 방식으로 진행  - 서버 및 구현 기술 가이드 문서 작성  (기술팀은 구현 및 테스트 마무리하고  나머지가 기술팀한테 받은 자료로 작성) | | | | |
| **금 일**  **예정사항** | | **서버 및 세부 기능 구현**  -서버 구현(Log)  -단위 및 전체 테스트  -서버 이중화 (시간이 남는다면 할 예정)  **문서 작성**  -구현 기술 가이드 문서 작성  (보안,라우팅,HA,서버) | | | | | | 비 고 |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 | | **아무리 뛰어난 이론이라 해도 어린아이가 이해할 수 있는 수준으로 설명하지 못한다면 아무 짝에도 쓸모없다**  **- 아인슈타인 할아버지-** | 전 체  지시사항 |  | | | | |