|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | | **소 속 :** | | **NAT창선** | |
| **성 명 :** | | **김태현** | |
| **날 짜** | **2023년 07월 31일 (월)** | | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 07월 31일~ 08월02일)** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **목 표** | | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | | 1. 최종 점검 및 테스트   - 본사, 지사 통신 테스트 및 서버 작동 확인   1. 최종 문서 작성 및 수정   - 제안 요청서  - 완료 보고서  - 망구성도  - 포트맵  - 기술 구현 가이드   1. 최종 발표 | | | | 0% | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | | |
| **전 일**  **실시사항** | | **서버 및 세부 기능 구현**  -서버 구현(Log)(완)  -단위 및 전체 테스트(진행중)  -서버 이중화 (완)  **문서 작성**  -구현 기술 가이드 문서 작성(진행중)  (보안, IP설정 및 라우팅, HA, 서버, 백업) | | **미실시**  - 단위 및 전체 테스트  - 문서 작성  **피드백**  - 금일까지 전 구간 통신 테스트 및 기능 점검 끝내기  - 구현 기술 가이드 문서 작성 | | | | |
| **금 일**  **예정사항** | | **최종 점검 및 테스트**  **-**본사, 지사 테스트 및 서버 작동 확인  **문서 작성 및 수정(화요일 까지)**  -기술 가이드 문서 작성  -포트맵 수정  -제안 요청서 수정  -완료 보고서 작성 | | | | | | 비 고 |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 | | **인간은 자신이 필요로하는 것을 찾아 세계를 여행하고 집에 돌아와 그것을 발견한다** | 전 체  지시사항 |  | | | | |