|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | **소 속 :** | **(주)NAT창선** | |
| **성 명 :** | **정충호** | |
| **날 짜** | **2023년 7월 21일 (금)** | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 7월 20일~ 8월 2일)** | | | | | | |
| **분 류** | **목 표** | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | 1. RFP&RFI, 사업계획서 작성 및 발표 | | | 100% | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | |
| **분 류** | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | |
| **전 일**  **실시사항** | * 고객사 요구사항 확인 및 보안 * 도입 장비 금액 산정 * 요구사항에 따른 모의 설계도 작성 * 사업계획 발표자료 제작 * RFP & RFI 검토 및 최종 확인 | |  | | | |
| **금 일**  **예정사항** | * 사업계획서 발표(완) * 피드백 내용에 대한 검토 - 사업계획서 발표 자료 수정 사항 검토 - 네트워크망 구성 수정 및 검토 사항  - 중앙 집중형 server운영 방안에 대한 검토  - 지사 코어 네트워크 이중화  - 지사 Distribution 추가 구성 * 네트워크 망구성 형식 지정 (IP, Port, Router Name) | | | | | **비 고** |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 |  | 전 체  지시사항 |  | | | |