|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | **소 속 :** | **(주)NAT창선** | |
| **성 명 :** | **김태현** | |
| **날 짜** | **2023년 7월 24일 (월)** | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 7월 24일~ 7월 28일)** | | | | | | |
| **분 류** | **목 표** | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | 1. **전체 망 구현**   -본사 망 구현 및 라우팅  -지사 망 구현 및 라우팅   1. **서버 및 세부 기능 구현**   -이중화 및 세부 기능 구현  -DHCP,DNS,DB 서버 구현  -Web,FTP,CA,Log서버 구현   1. **세부 문서 작성**   -WBS 수정  -기술 로직 관련 문서 작성  -계획서 및 보고서 수정 | | | 0% | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | |
| **분 류** | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | |
| **전 일**  **실시사항** | **수정 및 보완**  - 토폴로지 수정(완)  - WBS 작성  **포트맵 ip 맵 작성**  - 포트맵 작성(완)  - ip맵 작성 | | **미실시 일정**  WBS 미완  ip맵 미완  **피드백**  WBS 수정 및 보완  포트맵 및 ip 맵 검토 수정 | | | |
| **금 일**  **예정사항** | * **전체 망 구성**   - 본사 망 구성 및 라우팅  - 지사 망 구성 및 라우팅   * **문서 작성**   - WBS 보완  - 포트맵 및 ip 맵 추가 작성 | | | | | **비 고** |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 | 오늘 하루도 화이팅~ | 전 체  지시사항 |  | | | |